Lansarea concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare pentru centrele urbane fost aprobată prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale

nr. 12/25 din 02.04.2025

GHID DE APLICARE

la concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru centrele urbane –

apel pe listă

(ediția – aprilie 2025)

Sursa de finanțare:

Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală

Chișinău, 2025

I. CONTEXT

În temeiul Deciziei Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.12/2025 din 02.04.25 este lansat concursul pentru selectarea propunerilor de proiecte prin care va fi sprijinită realizarea de investiții pentru susținerea dezvoltării mun. Chișinău, mun. Bălți - în calitate de pol de dezvoltare și a orașelor poli de creștere (Cahul, Comrat, Orhei, Ungheni, Soroca și Edineț), precum și a altor orașe, prin sprijinirea conectivității și mobilității urbane, dezvoltarea infrastructurii de afaceri și revitalizarea infrastructurii urbane, inclusiv aprovizionarea cu apă și sanitație.

Prezentul Ghid este elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 152/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului Național pentru dezvoltare regională și locală.

Prioritățile de finanțare cuprinse în acest document sunt corelate cu Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030” (Legea nr. 315/2022), Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028 (Hotărârea Guvernului nr. 40/2022), Programul național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027 (Hotârârea Guvernului nr. 916/2020), Programul național de accelerare a dezvoltării mun. Bălți- în calitate de pol de dezvoltare pentru anii 2024-2028 (Hotărârea Guvernului nr. 435/2024), urmând să asigure o creștere economică sustenabilă a regiunilor prin atragerea de investiții și crearea locurilor de muncă la nivelul orașelor mai mari care reprezintă centre importante de creștere a competitivității regionale și să îmbunătățească calitatea vieții prin asigurarea populației la sisteme de apeduct și canalizare moderne

Apelul respectiv s-a bazat pe rolul primordial pe care îl au orașele în evoluția social-economică a unui stat. Orașele sunt esențiale pentru creșterea economică a țării, iar experiența internațională demonstrează că fără orașe regionale puternice, o țară nu poate avea regiuni dezvoltate și nici o economie națională robustă. Prin concentrarea creșterii în câteva centre urbane și propagarea acesteia către zonele din jur, este asigurată o sinergie de dezvoltare în întreaga țară.

Prezentul concurs de selectare a proiectelor va fi realizat în cadrul unui singur apel pe listă pentru:

Domeniul de intervenție 1. Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă în regiunile de dezvoltare, inclusiv măsurile  de finanțare:

Măsura 1.1 Valorificarea infrastructurilor de afaceri.

Măsura 1.3 Sporirea actractivității turistice.

Domeniul de intervenție 2. Dezvoltarea urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor, inclusiv măsurile  de finanțare:

Măsura 2.1. Conectivitatea și mobilitatea urbană.

Măsura 2.2.  Competitivitatea și susținerea activităților economice.

Măsura 2.3. Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice.

Domeniul de intervenție 3. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare regionale, inclusiv măsurile  de finanțare:

Măsura 3.1 Aprovizionarea cu apă și sanitație.

Susținerea orașelor se va baza pe sprijinirea conectivității și mobilității urbane, dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor prin crearea piețelor regionale și a halelor de producție ca instrumente de promovare a competitivității economiilor. În același timp, se va baza și pe modernizarea urbanistică și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice, dar și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare.

Prin astfel de inițiative se propune crearea de rețele de centre urbane atractive pentru locuitori, antreprenori și vizitatori care să genereze creștere economică, ocupare a forței de muncă și să stimuleze dezvoltarea zonelor teritoriale adiacente.

II. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CONCURSULUI

Scopul prezentului concurs de proiecte este de a stimula dezvoltarea economică sustenabilă și incluzivă a orașelor, cu accent pe orașele poli de creștere (Cahul, Comrat, Orhei, Ungheni, Soroca și Edineț), municipiilor Chișinău și Bălți, prin consolidarea rolului și funcțiilor acestora în sporirea competitivității regiunilor și a calității vieții cetățenilor, având ca impact și impulsionarea dezvoltării zonelor adiacente.

Realizarea scopului concursului se va axa pe următoarele obiective:

- Crearea, dezvoltarea și extinderea infrastructurii regionale/locale de distribuire a produselor agricole și asigurarea unui suport logistic pentru producătorii autohtoni și consumatorii finali (piețe regionale, hale de producție).

Prin sprijinirea acestor investiții se urmărește:

- Susținerea producătorilor agricoli din țară și asigurarea acestora cu locuri pentru vânzare a producției proprii;

- Crearea avantajelor pentru distribuirea și consumul produselor autohtone, contribuind astfel la dezvoltarea economică a regiunilor şi bunăstarea populaţiei;

- Crearea unui centru de management și control al calității bunurilor.

2. Modernizarea urbanistică, dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice și valorificarea patrimoniului cultural.

Prin sprijinirea acestor investiții se urmărește:

- Revitalizarea și modernizarea complexă a cartierelor blocurilor de locuințe multietajate, prin lucrări complexe de amenajare a infrastructurii spațiilor publice a curților și a căilor de acces;

- Valorificarea, conservarea și protejarea fondului construit valoros și a peisajului cultural ca factor al dezvoltării și al identității teritoriale.

3. Îmbunătățirea mobilității urbane prin creșterea calității infrastructurii rutiere și a disponibilității serviciilor de transport public, inclusiv pentru accesul persoanelor cu necesități speciale.

Prin sprijinirea acestor investiții se urmărește:

- Modernizarea infrastructurii drumurilor, inclusiv prin respectarea Normativelor de adaptare a mijloacelor de transport și a infrastructurii drumurilor la necesitățile persoanelor cu dizabilități;

- Dezvoltarea serviciilor de transport public urban, inclusiv prin respectarea Normativelor de adaptare a mijloacelor de transport pentru persoanele cu dizabilități;

- Construcția infrastructurii aferente transportului public urban (stații de așteptare, sisteme de achitare electronică în transportul public, sisteme inteligente de informare a călătorilor, sisteme de monitorizare video a traficului rutier etc.).

4. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare, prin construcția sistemelor de apeduct și canalizare.

Prin sprijinirea acestor investiții se urmărește:

- Sprijinirea dezvoltării infrastructurii edilitare de bază (aprovizionarea cu apă, canalizare și tratarea apelor uzate), prin promovarea regionalizării și cooperării intercomunitare (intervenții pentru arii cu impact de minimum 20 mii locuitori);

- Accelerarea creșterii dotării cu infrastructură de utilități publice de bază, în conformitate cu țintele Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”: dotarea locuințelor cu servicii publice de apeduct din surse sigure de apă, dotarea locuințelor cu servicii publice de canalizare.

5. Sporirea atractivității turistice prin care se urmărește promovarea și conservarea patrimoniului cultural–turistic.

III. CRITERII DE ELIGIBILITATE

3.1 Eligibilitatea aplicanților

- În cadrul apelului sunt eligibile următoarele tipuri de aplicanți:

- Agențiile de dezvoltare regională.

- În cadrul concursului sunt considerate neeligibile următoarele categorii de aplicanți și parteneri:

- entitățile care au restanțe la bugetul public național;

- entitățile ce nu au asigurat durabilitatea proiectelor finanțate anterior din Fond sau în cadrul altor angajamente cu partenerii de dezvoltare;

- entitățile ai căror conducători sunt subiectul unui litigiu aflat spre examinare în instanțe judecătorești ce ține de obiectul investiției;

- Conformitatea eligibilității aplicanților și partenerilor va fi evaluată la etapa evaluării administrative.

- În vederea promovării principiilor de cooperare intercomunitară, în cadrul proiectelor pot fi atrași și parteneri ai proiectului. Partenerii participă la elaborarea și implementarea proiectului, iar costurile pe care le implică sunt eligibile în același mod în care sunt eligibile costurile aplicantului. Partenerii trebuie să întrunească aceleași criterii de eligibilitate ca și aplicanții. Partenerii vor semna Declarațiile de parteneriat și le vor prezenta în original. Acestea țin să menționeze rolul și responsabilitățile fiecărei părți. În cazul în care rolul partenerului este unul declarativ, fără a specifica clar implicarea acestuia, inclusiv cota de cofinanțare, Declarația de parteneriat este declarată nulă.

3.2. Eligibilitatea costurilor

1)	Pentru finanțare pot fi luate în considerație doar „costurile eligibile” stabilite prin acest ghid.

2)	Costurile directe eligibile includ:

- cheltuielile pentru executarea lucrărilor de construcții în conformitate cu documentația tehnică de proiect și devizul de cheltuieli;

- costurile pentru supravegherea tehnică a lucrărilor;

- achiziționarea de bunuri și servicii pentru crearea și dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii publice;

- costurile pentru achiziționarea de echipament nou, conform bugetului proiectului pe categorii de costuri (notei explicative a bugetului), cu condiția ca acestea să corespundă prețurilor pieței;

- costurile pentru elaborarea, verificarea sau actualizarea proiectului tehnic (prevăzute doar pentru amenajarea curților blocurilor de locuit);

- costurile pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor (prevăzute doar pentru amenajarea curților blocurilor de locuit);

- costurile pentru achitarea serviciului supravegherii autorului de proiect (prevăzute doar pentru amenajarea curților blocurilor de locuit);

- costurile pentru elaborarea panourilor informative în scopul asigurării vizibilității proiectului.

3) Costurile eligibile, trebuie:

  - să fie necesare pentru derularea proiectului, să fie în concordanță cu principiile unei bune gestiuni financiare, în special din punct de vedere al raporturilor cost-beneficiu și cost rezultate;

  - să fie transpuse în realitate în perioada de implementare a contractului cu referință la bunurile procurate, serviciile prestate, lucrările efectuate;

  - să figureze în documentele contabile sau fiscale, să fie identificabile și verificabile, și justificate de originalele documentelor respective.

4)	Costuri neeligibile sunt considerate:

- costurile pentru asistența tehnică cu privire la crearea și dezvoltarea serviciilor publice de gospodărie comunală;

- sponsorizările individuale pentru participare la conferințe sau congrese;

- datoriile sau rezervele pentru pierderi;

- bursele de studiu și/sau cursuri de specializare individuale;

- orice acțiune de natură comercială generatoare de profit imediat pentru aplicantul la finanțare sau pentru partenerul de proiect;

- cumpărarea de terenuri sau clădiri;

- creditele părților terțe, amenzile și penalitățile;

- costurile realizate anterior de semnarea contractului de finanțare (inclusiv costurile legate de pregătirea proiectului);

- costurile pentru angajarea personalului responsabil de asigurarea implementării proiectului din partea beneficiarului;

- costurile pentru procurarea inventarului de uz gospodăresc, cheltuielile operaționale ale beneficiarilor;

- echipamentele second-hand, dacă sunt achiziționate în scopul proiectului;

- alte costuri ce nu corespund obiectivelor proiectului.

3.3. Eligibilitatea proiectelor

În cadrul concursului vor fi depuse doar proiecte care au scop sprijinirea mobilității urbane, creșterea oportunităților de valorificare a instrastructurii de sprijin a afacerilor prin crearea piețelor regionale, asigurarea calității vieții în cartierele blocurilor de locuințe,valorificarea patrimoniului turistic-cultural și aprovizionarea cu apă și sanitație.

IV. CONDIȚII FINANCIARE

Fiecare proiect aprobat spre finanțare (cu excepția proiectelor de amenajare a curților blocurilor de locuit), va fi finanțat din sursele Fondului national pentru dezvoltare regională și locală în proporție de maximum 90%. Iar beneficiarul final va asigura cofinanțare în valoare de cel puțin 10% din suma totală a proiectului aprobat spre finanțare.

Pentru proiectele de amenajare a curților blocurilor de locuit costurile de implementare vor fi aprobate pentru implementarea integrală a proiectului, fiind considerate 100 % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

Măsura 1.1 Valorificarea infrastructurilor de afaceri – suma maximă alocată pentru această măsură este de 15 milioane lei.

Măsura 1.3 Sproirea actractivității turistice - suma maximă alocată pentru această măsură este de 15 milioane lei.

Măsura 2.1. Conectivitate și mobilitate urbană - măsură prevăzută doar pentru municipiul Bălți în cadrul Programului național de accelerare a dezvoltării municipiului Bălți în calitate de pol de dezvoltare- suma maximă alocată - 100 milioane lei.

Măsura 2.2 „Competitivitatea și susținerea activităților economice” – repartizarea resurselor financiare alocate va fi realizată în limita resurselor financiare disponibile - 15 milioane lei per proiect.

Măsura 2.3 ”Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice” – 5 milioane lei, fiind selectat numărul de proiecte în ordinea punctajului acumulat în rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Măsura 3.1 „Aprovizionarea cu apă și sanitație” – repartizarea resurselor financiare alocate va fi realizată în limita resurselor financiare disponibile - min. 20 milioane și max. 60 milioane lei per proiect.

Proiectele vor fi selectate în ordinea punctajului acumulat în rezultatul evaluării tehnice și financiare.

V. ETAPELE DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

| Acțiunea | Termen de realizare |
| --- | --- |
| Etapa 1: Lansarea apelului |  |
| În baza deciziei Consiliului, autoritatea de elaborare a politicii de dezvoltare regională și agențiile de dezvoltare regională vor publica pe paginile web oficiale anunțul privind inițierea apelului de selectare a proiectelor. | Decizia CNCDRL nr. 12/25 din 02.04.2025 |
| Etapa 2. Depunerea Notelor conceptuale |  |
| Depunerea notelor conceptuale prin intermediul SI GPPDRL. | 22 de zile calendaristice de la data lansării apelului |
| Etapa 3. Evaluarea și aprobarea Notelor conceptuale |  |
| Evaluarea notelor conceptuale depuse este realizată de către comisia interministerială. Comisia de evaluare va examina: (i) evaluarea conformității, (ii) evaluarea eligibilității și (iii) evaluarea tehnică. | Până la 5 zile lucrătoare |
| Elaborarea Raportului de evaluare a notelor conceptuale. | Până la 2 zile lucrătoare |
| Etapa 4. Depunerea Cererilor de finanțare |  |
| Depunerea cererilor de finanțare. | 15 zile calendaristice de la data anunțării lansării etapei 4 |
| Etapa 5. Evaluarea cererilor de finanțare |  |
| Evaluarea administrativă a cererilor de finanțare. | Până la 3 zile lucrătoare |
| Desfășurarea vizitelor în teren pentru evaluarea conformității informațiilor prezentate de către reprezentanții MIDR și ADR. | Până la 5 zile lucrătoare |
| Evaluarea tehnică a cererilor de finanțare. | Până la 5 zile lucrătoare |
| Elaborarea Raportului de evaluare a cererilor de finanțare. | Până la 2 zile lucrătoare |
| Etapa 6. Aprobarea cererilor de finanțare |  |
| Desfășurarea ședinței CNCDRL și avizarea listei proiectelor ce vor fi incluse în DUP | Până la 2 zile lucrătoare de la data aprobării Cererilor de finanțare |
| Elaborarea de către autoritatea de elaborare a politicilor de dezvoltare regională a proiectului HG privind completarea DUP | Până la 10 zile lucrătoare de la data ședinței CNCDRL |
| Promovarea și aprobarea DUP | Conform prevederilor legale cu privire la actele normative |

VI. CONDIȚII DE DEPUNERE A SETULUI DE ACTE ÎN CADRUL CONCURSULUI

6.1	Depunerea notelor conceptuale se realizează în următoarele condiții:

1)	aplicanții vor utiliza doar formularele prevăzute în Ghidul de aplicare, publicat pe paginile web oficiale ale autorității de elaborare a politicii de dezvoltare regională și a agențiilor de dezvoltare regională și integrate în SI GPPDRL;

2)	toate documentele aferente notelor conceptuale vor fi completate în limba română;

3)	documentele completate manual vor fi respinse;

4)	conținutul dosarului notei conceptuale va include:

- nota conceptuală (Formularul nr. 1);

- declarația aplicantului (Formularul nr. 2);

- lista partenerilor (Formularul nr. 3);

- declarația de parteneriat (Formularul nr.4 )

- tabelul de verificare (Formularul nr. 5);

5)	depunerea dosarului notei conceptuale:

- dosarul notei conceptuale se depune online prin intermediul SI GPPDRL;

- dosarele nu vor putea fi depuse în afara termenului de depunere indicat în anunțul concursului;

6.2	 Depunerea cererii de finanțare se realizează în următoarele condiții:

1)	aplicanții vor utiliza doar formularele prevăzute în Ghidul de aplicare și integrate în SI GPPDRL;

2)	toate documentele aferente cererilor de finanțare vor fi completate în limba română;

3)	documentele completate manual vor fi respinse;

4)	dosarul cererii de finanțare va include:

- formularul cererii complete de finanțare (Formularul nr. 6);

- bugetul (Formularul nr. 7);

- matricea cadrului logic (Formularul nr. 8)

- declarația aplicantului (Formularul nr. 9);

- lista partenerilor (Formularul nr. 10)

- declarațiile de parteneriat (Formularul 11)

- riscurile proiectului (Formularul nr. 12);

- planul de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului (Formularul nr. 13);

- tabelul de verificare (Formularul nr. 14);

- documentele suport și cele confirmative;

5)	în conformitate cu prevederile legislației, dosarul cererii de finanțare va fi completat cu următoarele documente de suport și confirmative:

a)	extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;

b)	extrasul din Registrul cadastral al bunurilor imobile (care va confirma dreptul de proprietate asupra terenurilor/clădirilor sau a infrastructurii);

c)	decizia privind acordul de mediu, acordul de mediu și/sau  concluzia privind evaluarea biodiversității, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;

d)	proiectul tehnic și materialele grafice, schițele, desenele tehnice (planul situațional, planul general, planurile arhitecturale), în cazul în care acest aspect este reglementat conform prevederilor Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023;

f)	raportul de verificare a proiectului, emis de către Î.S. Serviciul de Stat pentru Verificare și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor sau de către verificatori privați certificați;

g)	documentația de deviz pentru lucrările efectiv neexecutate actualizată, în cazul proiectelor inițiate cu finanțare din alte fonduri: devizul general (Formularul 9, conform CPL 1 ianuarie 2001); devizul local (Formularul 3 și Formularul 7, conform CPL 1 ianuarie 2001); catalogul de prețuri unitare pentru obiect (Formularul 5 conform CPL 1 ianuarie 2001);

h)	caietul de sarcini pentru desfășurarea licitației publice, inclusiv specificațiile tehnice;

i)	specificațiile tehnice ale bunurilor și echipamentelor planificate conform cererii de finanțare (altele decât cele incluse în proiectul tehnic);

j)	certificatul de urbanism;

6)	depunerea dosarului cererii de finanțare:

a)	cererile complete de finanțare se depun online prin intermediul SI GPPDRL, iar dosarul de suport al cererii de finanțare se depune la sediul MIDR în termenii prevăzuți în Ghid;

b)	dosarele nu pot fi depuse în afara termenului de depunere indicat în anunțul concursului;

7) Aplicantul va fi notificat în sistem despre rezultatele depunerii.

| Agenția de Dezvoltare Regională Nord Republica Moldova, MD-3100 Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A Tel./Fax 231 6 19 80 E-mail: adrnord@adrnord.gov.md www.adrnord.md | Agenția de Dezvoltare Regională Centru Republica Moldova, MD-6801 Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33 Tel./Fax 268 2 26 92 e-mail: adrcentru@adrcentru.gov.mdwww.adrcentru.md |
| --- | --- |
| Agenția de Dezvoltare Regională Sud Republica Moldova, MD-4101 Or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare,12 Tel./Fax: 241 2 62 86 E-mail: adrsud@adrsud.gov.md www.adrsud.md | Agenția de Dezvoltare Regională Găgăuzia Republica Moldova, MD-3800 Or. Comrat, str. Tretiakova, 36 Tel./Fax: 298 2 26 93 E-mail: adrgagauzia@adrgagauzia.gov.md www.adrgagauzia.md |
| Agenția de Dezvoltare Regională Municipiul Chișinău Republica Moldova, MD-2012 Or. Chișinău, Strada Pușkin 5 tel.: 022 220 817 e-mail: secretariat@adrchisinau.gov.md |  |

VI. ELIGIBILITATEA PROIECTELOR

| Măsura de finanțare | Tipurile proiectelor | Limite de finanțare, MDL | Rezultate scontate | Indicatori de produs | Termen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domeniul de intervenție 1. „Valorificarea infrastructurilor de afaceri ” |  |  |  |  |  |
| Măsura 1.1 Valorificarea infrastructurilor de afaceri | - valorificarea infrastructurii de afaceri prin construirea / amenajarea piețelor regionale, hale de producție | 15.000.000,00 | - investiții capitale în infarstructura de afaceri (mii lei); - rata de ocupare a structurilor de sprijinire a afacerilor (după doi ani de la finalizarea proiectului) (%). | - piețe construite/amenajate (număr); - p) hale construite/amenajate (număr). - suprafață teritoriu amenajat (mp); - acces asigurat la apeduct și servicii de sanitație (m); - acces asigurat la gazoduct (m); - acces asigurat la rețeaua de energie electrică (m); - bunuri și echipamente instalate (număr). | 6 luni |
| Măsura 1.3 Sporirea actractivității turistice | a) restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea / modernizarea infrastructurilor conexe. | 15.000.000,00 | - obiective cultural – turistice renovate / amenajate (număr). | - atracții cultural-turistice renovate (număr); - atracții cultural-turistice amenajate (număr); - suprafața teritoriului amenajat (ha). | 12 luni |
| Domeniul de intervenție 2. „Dezvoltarea urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor ” |  |  |  |  |  |
| Măsura 2.1. Conectivitate și mobilitate urbană | a) modernizarea infrastructurii drumurilor; b) dezvoltarea serviciilor de transport public urban; c) construcția infrastructurii aferente transportului public urban (stații de așteptare, sisteme de achitare electronică în transportul public, sisteme inteligente de informare a călătorilor, sisteme video de monitorizare a traficului rutier etc) | 100.000.000,00 | - acces îmbunătățit la infrastructura de mobilitate urbană și suburbană (număr de locuitori); - Calitatea îmbunătățită a drumurilor locale majore (%); - Rețeaua de transport public de calitate (% acoperire a mun.). | - lungimea drumurilor locale construite sau reabilitate capital (km); - unități de transport moderne procurate pentru dotarea sistemelor urbane de transport public (număr); - stații de așteptare, sisteme de achitare electronică în transportul public, sisteme inteligente de informare a călătorilor, sisteme video de monitorizare a traficului rutier etc. (număr). | 24 luni |
| Măsura 2.2. Competitivitatea și susținerea activităților economice | a) construcția/ amenajarea piețelor regionale și/sau halelor în cadrul acestora | 15.000.000,00 | a) salariul mediu în orașe (lei); b) rata de acoperire cu locuri de muncă (%); c) capacitatea fiscală a orașelor (lei) | - piețe construite/amenajate (număr); - hale construite/amenajate (număr); - suprafață teritoriu amenajat (mp); - acces asigurat la apeduct și servicii de sanitație (m); - acces asigurat la gazoduct (m); - acces asigurat la rețeaua de energie electrică (m); - bunuri și echipamente instalate (număr). | 6 luni |
| Măsura 2.3. Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice | a) reabilitarea și asigurarea calității locuirii în cartierele constituite; b) valorificarea, conservarea și protejarea fondului construit valoros și a peisajului cultural ca factor al dezvoltării și al identității teritoriale. | 5.000.000,00 15.000.000,00 | - spații publice modernizate și amenajate funcțional în zona de revitalizare (număr/mp2); - alte rezultate scontate conform proiectelor din domeniile eligibile de finanțare | - curți ale blocurilor de locuințe amenajate (număr); - alți indicatori pentru proiectele eligibile spre finanțare. | 6 luni |
| Domeniul de intervenție 3 „Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare regionale” |  |  |  |  |  |
| Măsura 3.1. Aprovizionarea cu apă și sanitație | - construcția sistemelor de canalizare (inclusiv elemente separate ale acestora) și apeducte magistrale (cu surse de ape de suprafață și rețele interne), pentru conectarea localităților la apeductele magistrale. | 60.000.000,00 | - localități cu acces la sistemul de aprovizionare cu apeduct construit/reabilitat (număr); - localități cu acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat (număr); - cetățeni cu acces la sistemul de aprovizionare cu apeduct construit/reabilitat (număr); - cetățeni cu acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat (număr)”; | - lungimea rețelelor de apeduct construite/reabilitate (km); - stații de captare a apei potabile construite/reabilitate (număr); - stații de tratare a apei potabile construite/reabilitate (număr); - stații pompare a apei potabile (număr); - castele de apă construite/reabilitate (număr); - rezervoare de apă potabile construite/reabilitate (număr); - lungimea rețelelor de canalizare construite/reabilitate (km); - stații de epurare/pompare a apelor uzate construite/reabilitate (număr); - stații de pompare a apelor reziduale construite/reabilitate (număr). | 36 luni |

Anexă

la Ghidul de aplicare la concurs

Decizia CNCDRL nr.13/25 din 02.04.25

(apelul Aprilie 2025)

D O S A R U L

de aplicare la concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru

centrele urbane- apel pe listă

Nota conceptuală

Formularul nr. 1

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

# NOTA CONCEPTUALĂ

| # Titlul proiectului |  |
| --- | --- |
| # Domeniul de intervenție |  |
| # Măsura |  |
| # Numele aplicantului |  |
| # Localizarea proiectului |  |

| # Dosarul nr. ______ ( nr. se acordă de către Minister ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # (doar pentru uz oficial) |  |

NOTĂ: Vă rugăm să citiți și să completați acest formular cu atenție. Evaluarea notei conceptuale va fi efectuată după verificarea administrativă a proiectului propus.

Notă conceptuală

Sumarul proiectului

Completați tabelul de mai jos, care nu trebuie să depășească o pagină.

| Denumirea proiectului |  |
| --- | --- |
| Denumirea Programului |  |
| Domeniul de intervenție |  |
| Durata totală a acțiunii | […] luni |
| Valoarea estimativa a proiectului, inclusiv suma contribuției FNDRL | Bugetul total […] MDL Suma solicitată din FNDRL […] MDL, ceea ce constituie […] % Alte surse de finanțare […] MDL, indicați sursa […] |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul (obiectivele) generale: Obiective specifice: |
| Grupuri țintă |  |
| Beneficiari finali |  |
| Rezultate estimate |  |
| Indicatori de produs |  |
| Activități principale: |  |

Relevanța și impactul regional al proiectului

Referiți-vă (max. 1/2 pagină) la:

  - descrieți minim două argumente care justifică încadrarea proiectului în obiectivele programului;

  - descrieți minim două contribuții precum și indicatorii aferenți pe care proiectul le are la sectorul/domeniul de activitate în care acesta acționează;

  - menționați documentele strategice locale, regionale sau naționale, precum și prioritățile din acestea cu care proiectul este corelat și la care proiectul contribuie cu activități;

Potențialii beneficiari ai proiectului/grupul țintă

Maximum 1/2 pagină. Vă rugăm să prezentați următoarea informație:

  - descrieți succint grupul/grupurile țintă la care proiectul se adresează în mod direct sau indirect, inclusiv cu indicatori cuantificabili;

  - descrieți beneficiile și indicatorii aferenți acestora pentru satisfacerea nevoilor grupurilor țintă identificate mai sus;

  - descrieți riscurile, constrângerile și/sau vulnerabilitățile identificate alături de indicatorii aferenți acestora, pentru implementarea acțiunilor proiectului în favoarea grupurilor țintă identificate mai sus.

Descrierea activităților

Indicați (max. 1 pagină):

  - descrieți succint  activități care au fost deja realizate în scopul pregătirii și susținerii proiectului, inclusiv consultări sau informări ale grupurilor țintă vizate prin proiect;

  - descrieți pe scurt principalele grupuri de activități și perioadele necesare pe care proiectul propus dorește să le realizeze;

  - descrieți pe scurt principalele riscuri externe proiectului care pot periclita implementarea acestuia după semnarea contractului (ex. riscuri financiare, legale, avize aprobări, probleme de mediu, relevanța acțiunilor, capacitatea instituțională, etc.).

Efectele multiplicatoare

Descrieți succint (max. 1/2 pagină) efectele multiple ale proiectului. Specificați dacă inițiativa Dvs. asigură complementaritate cu alte proiecte din regiune finanțate din diferite surse financiare naționale sau internaționale și dacă rezultatele obținute pot fi ulterior replicate la scară mai larga.

Formularul nr. 2

APLICANT

- IDENTITATEA

| Denumirea juridică completă: |  |
| --- | --- |
| Adresa juridică: |  |
| Numărul de telefon: codul orașului + numărul |  |
| Numărul de fax: codul orașului + numărul |  |
| Adresa electronică: |  |
| Pagina web: |  |
| Persoana de contact implicată în proiect: |  |
| Adresa electronică a persoanei de contact: |  |

Orice schimbare a adresei poștale, a numerelor de telefon, de fax și, în special, a adresei electronice, trebuie să fie notificată în scris Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

În cazul prezentării unor date greșite, Ministerul nu este responsabil în cazul imposibilității de a contacta aplicantul.

DECLARAŢIA APLICANTULUI

Subsemnatul ....................., în calitate de reprezentant legal al.....................(completați cu denumirea organizației solicitante), solicitant de finanțare pentru proiectul.....................(completați cu titlul proiectului) pentru care am depus prezenta Notă conceptuală,

Mă angajez în calitate de reprezentant legal să:

- Transmit către Beneficiarul final în proprietate facilitățile construite, bunurile și serviciile achiziționate pentru care s-a acordat finanțare cu solicitarea de a nu fi ipotecate, cu excepția situațiilor prevăzute în contractul de finanțare, pe o perioadă de cel puțin zece ani de la efectuarea plății finale;

- În cazul în care proiectul va primi finanțare din FNDRL pentru investiții în infrastructură, pe termenul de 5 ani de la transmiterea costurilor investiționale, să monitorizez și întreprind măsuri ca:

      - Beneficiarul final să nu înceteze sau să transfere total sau parțial activitatea în afara regiunii de dezvoltare regională în cadrul căruia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului;

      - Beneficiarul final să nu realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terț;

      - Beneficiarul final să nu realizeze o modificare substanțială care să afecteaze natura, obiectivele sau condițiile de realizare a activității și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia, fără aprobarea finanțatorului.

- Să respect, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației naționale în domeniul dezvoltării durabile, egalității de șanse și nediscriminării și egalității de gen.

- Să nu-mi suspend voit activitatea și să nu determin prin acțiuni starea de faliment sau comitere de fraude/ infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor publice.

| Reprezentant legal |  |
| --- | --- |
| Entitatea |  |
| Funcția |  |
| Semnătura |  |

Formularul nr. 3

# LISTA PARTENERILOR

| DATE ADMINISTRATIVE | Tabelul va fi completat de către aplicant |
| --- | --- |
| Aplicantul | Denumirea: Statutul juridic: |
| Partenerul 1 | Denumirea: Statutul juridic: |
| Partenerul 2 | Denumirea: Statutul juridic: |
| NB: În continuare vor fi înscriși toți partenerii proiectului. | Denumirea: Statutul juridic: |

Formularul nr. 4

# PARTNERII APLICANTULUI DIN CADRUL PROIECTULUI

- Date despre PARTENERI

Această rubrică trebuie să conțină informația necesară despre fiecare organizație – partener și se va completa separat pentru fiecare partener în parte

|  | Partenerul 1 |
| --- | --- |
| Denumirea juridică completă |  |
| Statutul juridic |  |
| Adresa juridică |  |
| Persoana de contact |  |
| Numărul de telefon |  |
| Numărul de fax |  |
| Adresa electronică |  |
| Experiența în proiecte similare |  |
| Felul în care a cooperat cu aplicantul |  |
| Implicarea și rolul partenerului în implementarea proiectului propus |  |

Important:

Prezentul formular de propunere de proiect va fi depus obligatoriu împreună cu Declarația de parteneriat, semnată de parteneri.

DECLARAŢIA DE PARTENERIAT

Subsemnatul .....………, în calitate de reprezentant legal.....................(funcție) al .....................(completați cu denumirea organizației solicitante), cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

- (completați cu denumirea organizației) depune Nota conceptuală cu titlul ........................, din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Programului.............., Domeniul de intervenție..............................  în calitate de:  (alegeți varianta potrivită)

  - Aplicant

  - Partener, în cadrul Parteneriatului format din: ..................................................

(completați cu lista integrală conținând denumirile complete ale partenerilor )

- Proiectul propus prin prezenta Notă conceptuală nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Notei conceptuale, pentru același tip de activități (construcție/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.

- Înțeleg în totalitate rolul organizației pe care o reprezint în cadrul Proiectului și îmi asum angajamentul pentru buna implementare a activităților.

- (completați cu denumirea organizației solicitante) NU se află în niciuna din următoarele situații la data depunerii Notei conceptuale:

- Entitate în curs de lichidare, insolvabilitate sau  reorganizare;

- Entitate ce nu-și îndeplinește, în conformitate cu prevederile legale, obligațiile referitoare la plata contribuțiilor, la asigurările sociale sau la plata taxelor;

- Entitate ce nu asigura durabilitatea proiectelor finanțate anterior din FNDRL;

- Entitate a cărui reprezentant legal este subiectul unui litigiu aflat spre examinare în instanțe judecătorești ce ține de obiectul investiției;

- Entitate a cărui reprezentant legal a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă de fraudă, corupție, conflict de interese sau de orice altă activitate ilegală.

- Declar că proiectul nu a fost încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea Notei conceptuale.

- Înțeleg și-mi asum că în cazul modificărilor condițiilor mele de eligibilitate în calitate de aplicant/partener pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, Nota conceptuală poate fi respinsă.

- Înțeleg și-mi asum că orice situație, eveniment, modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile, menționate în HG nr. 152/2022, le voi aduce la cunoștința Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.

| Reprezentant legal |  |
| --- | --- |
| Entitatea |  |
| Funcția |  |
| Semnătura |  |
| Data și locul |  |

DECLARAŢIA DE PARTENERIAT

Subsemnatul .....………, în calitate de reprezentant legal.....................(funcție) al .....................(completați cu denumirea organizației solicitante), cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

- (completați cu denumirea organizației) depune Nota conceptuală cu titlul ........................, din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Programului.............., Domeniul de intervenție..............................  în calitate de:  (alegeți varianta potrivită)

  - Aplicant

  - Partener, în cadrul Parteneriatului format din: ..................................................

(completați cu lista integrală conținând denumirile complete ale partenerilor )

- Proiectul propus prin prezenta Notă conceptuală nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Notei conceptuale, pentru același tip de activități (construcție/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.

- Înțeleg în totalitate rolul organizație pe care o reprezint în cadrul Proiectului și îmi asum angajamentul pentru buna implementare a activităților, inclusiv cofinanțarea proiectului conform prevederilor HG 152/2022 și Ghidului de aplicare la concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare pentru centrele urbane - Apel pe listă (ediția – aprilie 2025).

- (completați cu denumirea organizației solicitante) NU se află în niciuna din următoarele situații la data depunerii Notei conceptuale:

- Entitate în curs de lichidare, insolvabilitate sau  reorganizare;

- Entitate ce nu-și îndeplinește, în conformitate cu prevederile legale, obligațiile referitoare la plata contribuțiilor, la asigurările sociale sau la plata taxelor;

- Entitate ce nu asigura durabilitatea proiectelor finanțate anterior din FNDRL;

- Entitate a cărui reprezentant legal este subiectul unui litigiu aflat spre examinare în instanțe judecătorești ce ține de obiectul investiției;

- Entitate a cărui reprezentant legal a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă de fraudă, corupție, conflict de interese sau de orice altă activitate ilegală.

- Declar că proiectul nu a fost încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea Notei conceptuale.

- Înțeleg și-mi asum că în cazul modificărilor condițiilor mele de eligibilitate în calitate de aplicant/partener pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, Nota conceptuală poate fi respinsă.

- Înțeleg și-mi asum că orice situație, eveniment, modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile, menționate în HG nr. 152/2022, le voi aduce la cunoștința Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.

| Reprezentant legal |  |
| --- | --- |
| Entitatea |  |
| Funcția |  |
| Semnătura |  |
| Data și locul |  |

Formularul nr. 5

TABEL DE VERIFICARE

Înainte de a prezenta propunerea dvs., verificați dacă fiecare componentă este completă și dacă aceasta corespunde criteriilor indicate:

| Criteriu | Trebuie să fie completat de către aplicant |  | Trebuie să fie completat de către persoana care recepționează dosarul |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da | Nu | Da | Nu |
| - Termenul limită a fost respectat |  |  |  |  |
| - A fost completat formularul notei conceptuale, publicat pentru această solicitare. |  |  |  |  |
| - Nota conceptuală este scrisă în limba solicitată |  |  |  |  |
| - Este prezentat în două exemplare printate pe suport de hârtie și pe un suport electronic în varianta word și pdf semnate. |  |  |  |  |
| - Declarația aplicantului a fost completată și semnată |  |  |  |  |
| - Fiecare partener a completat și a semnat Declarația de parteneriat. Toate declarațiile sunt atașate (în caz dacă există). În cazul când nu aveți vreun partener, indicați: NU „Nu se aplică” (NA) |  |  |  |  |

Anexă

la Ghidul de aplicare la concurs

Decizia CNCDRL nr.13/25 din 07.04.25

(apelul Aprilie 2025)

D O S A R U L

de aplicare la concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru

centrele urbane - apel pe listă

    - Cererea de finanțare

Formularul nr. 6

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

# FORMULAR DE CERERE DE FINANŢARE

| # Titlul proiectului |  |
| --- | --- |
| # Domeniul de intervenție |  |
| # Măsura |  |

| # Dosarul nr. ______ ( nr. acordat Notei conceptuale de către Minister) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # (doar pentru uz oficial) |  |

NOTĂ:

Vă rugăm să citiți și să completați acest formular cu atenție. Evaluarea cererii dvs. va fi efectuată după verificarea administrativă a proiectului propus.

- SUMAR

| Obiectivele proiectului | Obiectivul general Obiectivele specifice |
| --- | --- |
| Aplicant |  |
| Partenerul (Partenerii) |  |
| Grupul/ Grupurile-țintă |  |
| Beneficiarii finali |  |
| Produsele proiectului |  |
| Rezultatele estimate |  |
| Activitățile principale |  |
| Localizarea proiectului: |  |
| Durata proiectului | Nr. de luni |
| Bugetul proiectului, inclusiv: |  |
| Suma solicitată de la FNDRL |  |
| Contribuția aplicantului și a partenerilor acestuia |  |
| Alte surse financiare disponibile |  |

- Descrierea Proiectului

  - Relevanța și impactul regional al proiectului

Referiți-vă (max. 2 pagini) la:

    - Descrieți modul prin care proiectul se încadrează în obiectivele Programului și domeniul de intervenție.

    - Descrieți modul în care proiectul îndeplinește criteriile specifice domeniului de intervenție.

    - Descrieți modul în care proiectul se încadrează și contribuie la realizarea strategiei locale/ raionale/ regionale/ naționale/ de dezvoltare, și se corelează cu alte proiecte finanțate din fondurile publice/ private în regiune/ raion.

| Documentul relevant | #### Mod de relaționare |
| --- | --- |
| Titlul (titlurile) programului (programelor) | Modul de relaționare a proiectului ce face obiectul acestei cereri de finanțare cu programul (programele) menționat(e) |
| …… | ……. |
| ……. | ……. |

    - Descrieți problemele adresate de proiect și impactul asupra dezvoltării regiunii.

  - Potențialii beneficiari (grupul-țintă ) ai proiectului

Indicați (max. 300 de cuvinte):

    - Descrieți grupul/grupurile țintă la care proiectul se adresează în mod direct sau indirect, inclusiv cu indicatori cuantificabili;

  - Descrierea detaliată a activităților

Indicați (max. 5 pagini):

    - Descrieți în detaliu și în ordine cronologică activitățile, care urmează a fi desfășurate în vederea obținerii rezultatelor scontate.

    - Indicați în ce etapă este obținerea avizelor/ autorizațiilor necesare implementării proiectului și data estimată când pot fi obținute avizele/autorizațiile.

    - Descrieți tipul echipamentului, în cazul în care proiectul prevede și achiziția acestuia.

  - Durata și planul de acțiuni

Durata proiectului va fi de ______ luni.

Notă:

În planul de acțiuni nu vor fi indicate date calendaristice concrete. Activitățile vor fi doar numite, fără să se facă o descriere detaliată a lor. Planul de acțiuni trebuie să fie  suficient de detaliat, oferind astfel informații clare cu privire la timpul/ durata implementării fiecărei activități reieșind din produsele și rezultatele preconizate a fi atinse în cadrul proiectului. Planul de acțiuni trebuie să fie elaborat în baza următorului model:

Planul de acțiuni a proiectului __________________________________(denumirea proiectului)_______________________________________

| Activitatea | Anul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Semestrul 1 |  |  |  |  |  | Semestrul 2 |  |  |  |  |  | Semestrul 1 |  |  |  |  |  | Semestrul 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Luna 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Responsabil de implementare |
| Exemplu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1 (denumirea) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 2 (denumirea) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 3 (denumirea) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- REZULTATE PRECONIZATE

  - Impactul preconizat asupra grupurilor-țintă/beneficiarilor

Indicați (max. 200 de cuvinte) modalitatea în care proiectul va îmbunătăți situația grupurilor-țintă /beneficiarilor.

  - Rezultate și Produse

Descrieți succint rezultatele scontate ale proiectului cu valori inițiale și ținte;

| Indicatorii proiectului | Valoarea indicatorului la Începutul implementării proiectului | Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului |
| --- | --- | --- |
| Indicatori de rezultat |  |  |
| Indicator de produs |  |  |

Notă: Indicatorii de rezultat și produs trebuie să corespundă cu cei indicați în Regulament.

  - Sustenabilitatea proiectului

(max. 300 cuvinte)

    - Descrieți modalitatea de asigurare cu resursele necesare bunei funcționări a proiectului după finalizarea lui, descrieți capacitatea de operare și de întreținere a investiției după finalizare.

    - Nivelul instituțional. Enunțați ce structuri sunt sau vor fi create pentru a asigura desfășurarea activităților după finalizarea proiectului?

    - Descrieți cooperările stabilite în vederea implementării proiectului

    - Completați Planul cu Acțiuni pentru asigurarea Durabilității

  - Impactul asupra mediului

Descrieți etapele parcurse și cele necesare de realizat în vederea conformării cu normativele de mediu legale.

  - Informare și vizibilitate

(maximum 1/2 pagini)

  - Indicați măsurile întreprinse pentru informarea și mobilizarea comunității.

  - Precizați măsurile pe care le veți lua pentru a asigura vizibilitatea proiectului.

Formularul nr. 7

Bugetul proiectului

| Bugetul proiectului pe activități Activități; Cheltuieli; Unități; Număr de unități; Cost unitar (în lei); Costuri (în lei); Pondere în total buget (%); Perioada de implementare. Bugetul proiectului pe categorii de costuri |
| --- |
| Cheltuieli | Unitate | Număr de unități | Cost unitar (în lei) | Costuri (în lei) | Inclusiv din contul: |  |  |
|  |  |  |  |  | FNDRL | Contribuție proprie | Alte surse |
| 1. Lucrări de construcții |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Echipament și inventar |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Total costuri ale proiectului |  |  |  |  |  |  |  |

Nota explicativă a bugetului:

- Lucrări de construcții. La acest articol al bugetului va fi inclusă suma conform documentației de proiect și în nota explicativă va fi indicat când a fost elaborat și data verificării proiectului de către instituția de stat în domeniu. În cazul când în cadrul unui proiect sunt mai multe obiecte propuse pentru a fi construite, fiecare obiect este inclus cu costul lui individual conform proiectului tehnic (1.1 obiectul x; 1.2 obiectul xx).

- Servicii. La acest articol aplicantul va descrie tipurile de servicii care urmează a fi achiziționate pe parcursul implementării proiectului, de exemplu: servicii de supraveghere tehnică, elaborarea panourilor informative pentru asigurarea vizibilității proiectului, drepturi de autor etc.

- Echipament și inventar. La acest capitol va fi inclus fiecare unitate de echipament, inventar, propus de a fi procurat în cadrul proiectului și necesitatea utilizării lui în activitatea aplicantului. Nu este eligibil procurarea echipamentului pentru dotarea întreprinderilor specializate.

Formularul nr. 8

Matricea Cadrul Logic

| Denumirea Proiectului: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul/Scopul Proiectului | Indicatori (max. 5) | Surse şi mijloace de verificare | Presupuneri |
| Obiectivul General al Proiectului |  |  |  |
| Obiectivele Specifice |  |  |  |
| Rezultate (max. 5) |  |  |  |
| Produse |  |  |  |
| Activități-cheie |  |  |  |

Formularul nr. 9

APLICANT

- IDENTITATEA

| Denumirea juridică completă: |  |
| --- | --- |
| Adresa juridică: |  |
| Numărul de telefon: codul orașului + numărul |  |
| Numărul de fax: codul orașului + numărul |  |
| Adresa electronică: |  |
| Pagina web: |  |
| Persoana de contact implicată în proiect: |  |
| Adresa electronică a persoanei de contact: |  |

Orice schimbare a adresei poștale, a numerelor de telefon, de fax și, în special, a adresei electronice, trebuie să fie notificată în scris Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

În cazul prezentării unor date greșite, Ministerul nu este responsabil în cazul imposibilității de a contacta aplicantul.

DECLARAŢIA APLICANTULUI

Subsemnatul ....................., în calitate de reprezentant legal al.....................(completați cu denumirea organizației solicitante), solicitant de finanțare pentru proiectul.....................(completați cu titlul proiectului) pentru care am depus prezenta Cerere de finanțare,

Mă angajez în calitate de reprezentant legal să:

- Transmit către Beneficiarul final în proprietate facilitățile construite, bunurile și serviciile achiziționate pentru care s-a acordat finanțare cu solicitarea de a nu fi ipotecate, cu excepția situațiilor prevăzute în contractul de finanțare, pe o perioadă de cel puțin zece ani de la efectuarea plății finale;

- În cazul în care proiectul va primi finanțare din FNDRL pentru investiții în infrastructură, pe termenul de 5 ani de la transmiterea costurilor investiționale, să monitorizez și întreprind măsuri ca:

      - Beneficiarul final să nu înceteze sau să transfere total sau parțial activitatea în afara regiunii de dezvoltare regională în cadrul căruia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului;

      - Beneficiarul final să nu realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terț;

      - Beneficiarul final să nu realizeze o modificare substanțială care să afecteaze natura, obiectivele sau condițiile de realizare a activității și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia, fără aprobarea finanțatorului.

- Să respect, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației naționale în domeniul dezvoltării durabile, egalității de șanse și nediscriminării și egalității de gen.

- Să nu-mi suspend voit activitatea și să nu determin prin acțiuni starea de faliment sau comitere de fraude/ infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor publice.

| Reprezentant legal |  |
| --- | --- |
| Entitatea |  |
| Funcția |  |
| Semnătura |  |

Formularul nr. 10

# LISTA PARTENERILOR

| DATE ADMINISTRATIVE | Tabelul va fi completat de către aplicant |
| --- | --- |
| Aplicantul | Denumirea: Statutul juridic: |
| Partenerul 1 | Denumirea: Statutul juridic: |
| Partenerul 2 | Denumirea: Statutul juridic: |
| NB: În continuare vor fi înscriși toți partenerii proiectului. | Denumirea: Statutul juridic: |

Formularul nr. 11

# PARTNERII APLICANTULUI DIN CADRUL PROIECTULUI

- Date despre PARTENERI

Această rubrică trebuie să conțină informația necesară despre fiecare organizație – partener și se va completa separat pentru fiecare partener în parte

|  | Partenerul 1 |
| --- | --- |
| Denumirea juridică completă |  |
| Statutul juridic |  |
| Adresa juridică |  |
| Persoana de contact |  |
| Numărul de telefon |  |
| Numărul de fax |  |
| Adresa electronică |  |
| Experiența în proiecte similare |  |
| Felul în care a cooperat cu aplicantul |  |
| Implicarea și rolul partenerului în implementarea proiectului propus |  |

Important:

Prezentul formular de propunere de proiect va fi depus obligatoriu împreună cu Declarația de parteneriat, semnată de parteneri.

DECLARAŢIA DE PARTENERIAT

Subsemnatul .....………, în calitate de reprezentant legal.....................(funcție) al .....................(completați cu denumirea organizației solicitante), cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

- (completați cu denumirea organizației) depune Cererea de finanțare cu titlul ........................, din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Programului.............., Domeniul de intervenție..............................  în calitate de:  (alegeți varianta potrivită)

  - Aplicant

  - Partener, în cadrul Parteneriatului format din: ..................................................

(completați cu lista integrală conținând denumirile complete ale partenerilor )

- Proiectul propus prin prezenta Cerere de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare, pentru același tip de activități (construcție/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.

- Înțeleg în totalitate rolul organizație pe care o reprezint în cadrul Proiectului și îmi asum angajamentul pentru buna implementare a activităților.

- (completați cu denumirea organizației solicitante) NU se află în niciuna din următoarele situații la data depunerii Cererii de finanțare:

- Entitate în curs de lichidare, insolvabilitate sau  reorganizare;

- Entitate ce nu-și îndeplinește, în conformitate cu prevederile legale, obligațiile referitoare la plata contribuțiilor, la asigurările sociale sau la plata taxelor;

- Entitate ce nu asigura durabilitatea proiectelor finanțate anterior din FNDRL;

- Entitate a cărui reprezentant legal este subiectul unui litigiu aflat spre examinare în instanțe judecătorești ce ține de obiectul investiției;

- Entitate a cărui reprezentant legal a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă de fraudă, corupție, conflict de interese sau de orice altă activitate ilegală.

- Declar că proiectul nu a fost încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea Cererii de finanțare.

- Înțeleg și-mi asum că în cazul modificărilor condițiilor mele de eligibilitate în calitate de aplicant/partener pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, Cererea de finanțare poate fi respinsă.

- Înțeleg și-mi asum că orice situație, eveniment, modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile, menționate în HG nr. 152/2022, le voi aduce la cunoștința Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.

| Reprezentant legal |  |
| --- | --- |
| Entitatea |  |
| Funcția |  |
| Semnătura |  |
| Data și locul |  |

DECLARAŢIA DE PARTENERIAT

Subsemnatul .....………, în calitate de reprezentant legal.....................(funcție) al .....................(completați cu denumirea organizației solicitante), cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

- (completați cu denumirea organizației) depune Cererea de finanțare cu titlul ........................, din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Programului.............., Domeniul de intervenție..............................  în calitate de:  (alegeți varianta potrivită)

  - Aplicant

  - Partener, în cadrul Parteneriatului format din: ..................................................

(completați cu lista integrală conținând denumirile complete ale partenerilor )

- Proiectul propus prin prezenta Cerere de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare, pentru același tip de activități (construcție/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.

- Înțeleg în totalitate rolul organizație pe care o reprezint în cadrul Proiectului și îmi asum angajamentul pentru buna implementare a activităților, inclusiv cofinanțarea proiectului conform prevederilor HG 152/2022 și Ghidului de aplicare la concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare pentru centrele urbane - Apel pe listă (ediția – aprilie 2025).

- (completați cu denumirea organizației solicitante) NU se află în niciuna din următoarele situații la data depunerii Cererii de finanțare:

- Entitate în curs de lichidare, insolvabilitate sau  reorganizare;

- Entitate ce nu-și îndeplinește, în conformitate cu prevederile legale, obligațiile referitoare la plata contribuțiilor, la asigurările sociale sau la plata taxelor;

- Entitate ce nu asigura durabilitatea proiectelor finanțate anterior din FNDRL;

- Entitate a cărui reprezentant legal este subiectul unui litigiu aflat spre examinare în instanțe judecătorești ce ține de obiectul investiției;

- Entitate a cărui reprezentant legal a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă de fraudă, corupție, conflict de interese sau de orice altă activitate ilegală.

- Declar că proiectul nu a fost încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea Cererii de finanțare.

- Înțeleg și-mi asum că în cazul modificărilor condițiilor mele de eligibilitate în calitate de aplicant/partener pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, Cererea de finanțare poate fi respinsă.

- Înțeleg și-mi asum că orice situație, eveniment, modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile, menționate în HG nr. 152/2022, le voi aduce la cunoștința Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.

| Reprezentant legal |  |
| --- | --- |
| Entitatea |  |
| Funcția |  |
| Semnătura |  |
| Data și locul |  |

Formularul nr. 12

Riscurile proiectului

| Nr. | Descrierea riscului | Categoria, | Impact (de la 1- semnificativ până la 4- nesemnificativ) | Probabilitatea (de la 1- semnificativ până la 4- nesemnificativ) | Măsuri de atenuare a riscurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultat 1 |  |  |  |  |  |
| Rezultat 2 |  |  |  |  |  |
| Rezultat 3 |  |  |  |  |  |

Formularul nr. 13

Plan de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului:

| Nr. Crt. | Indicator | Responsabil | Anul 1 |  |  |  | Anul 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Luna 1* | Luna 2 | … | Luna 12 | Luna 1 | Luna 2 | … | Luna 12 |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Formularul nr. 14

Tabelul de verificare

Înainte de a prezenta propunerea dumneavoastră, verificați dacă fiecare componentă este completă și dacă aceasta corespunde criteriilor indicate:

| Criteriu | Trebuie să fie completat de către aplicant |  | Trebuie să fie completat de către ADR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da | Nu | Da | Nu |
| - A fost respectat termenul limită de depunere a cererii de finanțare? |  |  |  |  |
| - A fost utilizat formularul Cererii de Finanțare indicat în anunțul concursului? |  |  |  |  |
| - Cererea de finanțare este completată în limba indicată în Regulament? |  |  |  |  |
| - Cererea de Finanțare a fost depusă în două exemplare printate pe suport de hârtie și pe un suport electronic în varianta word și pdf semnate. |  |  |  |  |
| - Bugetul și nota explicativă sunt prezentate în formatul solicitat, estimat în lei și sunt anexate? |  |  |  |  |
| - Parametrii proiectului din Cererea de finanțare corespund cu cei din Nota conceptuală (Obiective, Rezultate, Produse și Acțiuni)? |  |  |  |  |
| - Perioada de implementare a proiectului respectă durata indicată în criteriile specifice? |  |  |  |  |
| - Proiectul tehnic și materialele grafice, schițele, desenele tehnice sunt anexate? |  |  |  |  |
| - Devizul general: Formularul 9 conform CP L 01.01.2001 este confirmat de proiectant și nu este mai vechi de 12 luni de la data prezentării pentru finanțare |  |  |  |  |
| Raportul de verificare a Documentației tehnice nu mai vechi de 12 luni de la data prezentării pentru finanțare |  |  |  |  |

Volumul Notei Conceptuale nu trebuie să depăşească 3-5 pagini.

Grupuri țintăsunt grupurile / entitățile care vor fi direct afectate pozitiv de proiect la nivelul Scopului proiectului.

Beneficiarii finali sunt cei care vor beneficia de proiect pe termen lung la nivelul societății sau al sectorului în general.

Rezultatele sunt produsele / serviciile tangibile furnizate ca urmare a implementării unui proiect. Se vor prezenta doar acei indicatoride rezultat relevanți domeniului de intervenție, prezentați în Regulamentul de desfășurare a concursului de selectare a proiectelor.

Indicatorii reprezintă unitatea de măsurare a nivelului de atingere/realizare a obiectivului proiectului cuantificați prin produsele / serviciile tangibile furnizate ca urmare a implementării unui proiect. Se vor prezenta doar acei indicatoride proiect relevanți domeniului de intervenție, prezentați în Regulamentul de desfășurare a concursului de selectare a proiectelor.

Important: Această declarație trebuie să fie depusă de aplicant.

Important: Această declarație trebuie să fie depusă de fiecare partener.

„Grupurile-țintă” sunt grupurile / entitățile, care vor fi direct implicate  în proiect și vor avea de câștigat conform scopului acestuia.

„Beneficiarii finali” sunt persoanele/ instituția care vor beneficia de avantajele  proiectului pe un termen lung, atât la nivelul societății cit și al sectorului.

Indicați în mod prioritar modul în care proiectul îndeplinește criteriile specifice aferente domeniului de intervenție.

Important: Această declarație trebuie să fie depusă de aplicant.

Important: Această declarație trebuie să fie depusă de fiecare partener.

Aplicantul va descrie activitățile ce vor fi întreprinse pentru asigurarea durabilității proiectului din momentul transmiterii bunului/serviciului creat.