## Slide 1
Внедрение проектов за 2025 год, включённых в Региональную Операционную Программу Региона Развития АТО Гагаузия
Валерий МИТИОГЛО
Начальник отдела интегрированного менеджмента проектов АРР АТО Гагаузия

## Slide 2
Уровень освоения финансовых средств из НФРМР за период внедрения тыс.леев
Название проекта | Общая стоимость, согласно заявке | Стоимость из, (НФРМР) | Законтрактованные работы | Выделено на 2025 (НФРМР) | Необходимая контрибуция для внедрения проекта | Освоено за 2024-2025 | Степень выполнения
«Создание туристического экскурсионного конно-спортивного комплекса «AT-Prolin». | 17 199,3 | 15 270,3 | 17 091,44 | 2 402,74 | 0,0 | 16 390,78 | 100,00%
Создание условий для пост-инкубационного развития резидентов Бизнес инкубатора и Развитие экономики мун. Чадыр-Лунга, и региона | 36 500,0 | 22 500,0 | 34 812,0 | 22 955,36 | 6 515,25 | 0,0 | 99,99%
Строительство сетей водоснабжения и канализации района Заялпужье в мун. Комрат | 6 211,68 | 5 590,51 | 4 695,27 | 4 225,74 | 0,0 | 4 695,27 | 100%

## Slide 3
Уровень освоения финансовых средств из НФРМР за период внедрения тыс.леев
Название проекта | Общая стоимость, согласно заявке | Стоимость из, (НФРМР) | Законтрактованные работы | Выделено на 2025 (НФРМР) | Необходимая контрибуция для внедрения проекта | Освоено за 2024-2025 | Степень выполнения
Улучшение культурной и образовательной жизни населения путем капитального ремонта Дома культуры в городе Вулканешты АТО Гагаузия | 15 801,42 | 14 364,2 | 14 245,83 | 2402,74 | 0,0 | 9 987,3 | 100,00%
обустройство парковой зоны и улучшение инфраструктуры подъездной дороги и пешеходного тротуара в районе Туканяска, Мун. Комрат | 15 796,74 | 14 217,0 | 11 067,19 | 1 106,71 | 0,0 | 12 521,67 | 90%
Проектирование системы отопления с использованием геотермальных насосов и с адаптацией существующей системы многоцелевого учебного блока лицея "Михай Эминеску" | 3 863,63 | 3 477,27 | 3 640,33 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0%

## Slide 4
Проект: Создание туристического экскурсионного конноспортивного комплекса «AT-Prolin» первый этап
Данный проект после актуализации и изменений в проектной документации прошёл этап оценки в агентстве государственных закупок. Работы были возобновлены в июле 2025 года, получено письмо о завершении работ в декабре 2025 года.
Общая стоимость | из которых: |  | 
 | НФРМР | Вклад заявителя | Освоенные средства по проекту
17 199 374 | 15 270 374 | 1 928 898 | 16 390,78

## Slide 5
Notes: Инфраструктурные достижения (март 2026):
Манеж: Построен современный крытый манеж для верховой езды, что позволяет проводить тренировки и принимать туристов круглогодично, независимо от погоды. Завершен монтаж сэндвич-панелей кровли и остекление.
Внутренние работы: Выполнены работы по покраске металлоконструкций противопожарным составом, установлены ограждения и перила второго этажа. Завершается прокладка внутренних сетей водоснабжения и канализации.
Благоустройство: Площадка вокруг комплекса спланирована, установлены элементы освещения и зоны для прогулок.
Бюджет и финансирование:
Общая стоимость проекта составляет около 17 199 374 млн леев.
Основное финансирование (около 15,3 млн леев) выделено из Национального фонда регионального и местного развития (FNDRL).
Контрибуция властей Гагаузии составила около 1 928 898 млн леев.

## Slide 6
Проект: Создание условий для постинкубационного развития резидентов Бизнес инкубатора и развитие экономики мун.Чадыр-Лунга и региона
Общая цель:
Создание условий для развития крупных и средних предприятий в районах Чадыр-Лунга и Тараклия. (документация актуализирована, изменено решение НКСРРМ 03/23 от 24.01.2023)
Производственная площадь - 5 200 м2.
Бюджет проекта (леев):
Общая стоимость | из которых: |  |  | 
 | НФРМР | Вклад заявителя | Использованные средства НФРМР 2025 | Запланированные средства контрибуции 2025
34 812 086 | 21 528 507 | 13 283 579 | 20 955,33 | 4 218 744
Notes: Проект «Создание условий для постинкубационного развития резидентов Бизнес-инкубатора и развитие экономики мун. Чадыр-Лунга и региона» направлен на строительство производственных площадей (модулей), которые позволят окрепшим компаниям-резидентам перейти на новый этап роста. На март 2026 года объект находится в активной стадии строительства с общим объемом выполненных работ более чем на 25,9 млн леев.
Текущий статус и ключевые показатели
Ход строительных работ:
  Конструктив: Завершены наиболее трудоемкие земляные работы (котлован), заливка фундамента и промышленных полов.
  Каркас: Полностью собран металлический каркас будущего здания.
  Ограждающие конструкции: Ведется монтаж стеновых сэндвич-панелей, обеспечивающих современную теплоизоляцию производственных модулей.
  Сезонность: После плановой зимней паузы работы возобновлены в полном объеме для соблюдения графика сдачи.
Финансовые и контрактные детали:
  Общий объем освоенных средств: На текущий момент по линии Национального фонда регионального и местного развития (FNDRL) выполнено работ на сумму 20 955 660 леев.
  Контрибуция бенефициара: Примэрия мун. Чадыр-Лунга вносит значительный вклад в проект в размере 13 961 040 леев.
  Подрядчик: Генеральный подрядчик — компания SA „Colass”, контракт с которой был подписан в ноябре 2024 года после повторного тендера.

## Slide 7
Целевая группа проекта:
Резиденты Бизнес Инкубатора Чадыр-Лунга (17).
Средние и крупные предприятия. Создание 1000 рабочих мест
Жители в зоне влияния мун. Чадыр-Лунга (радиус 25 км): 6 населенных пунктов Чадыр-Лунгского района и 3 населенных пунктов Тараклийского района (67,6 тыс. жителей).

## Slide 8
Проект: Улучшение культурной и образовательной жизни населения путем капитального ремонта здания Дома культуры в городе Вулканешты АТО Гагаузия
Общая цель: Достижение качественно нового уровня развития культуры и искусства путем воссоздания культурного центра г. Вулканешты.
Конкретные цели:
1. Обеспечение доступности образовательных и культурных преимуществ для населения.
2. Создание комфортных условий для жителей, персонала, студентов.
3. Повышение конкурентоспособности города за счет изменения внешнего вида здания и ландшафтного дизайна.
Общая стоимость | из которых: |  |  | 
 | НФРМР | Вклад заявителя | Освоено из НФРМР за 2024-2025 год | Освоенные средства контрибуции на 2025
14 245 800 | 12 821 245 | 1 424 582 | 16 390,78 | 626 532
Notes: Основные технико-экономические показатели
ПоказательЗначение / ОписаниеОбщий бюджет проекта Около 14 245 800 MDL (Нацфонд регионального развития + контрибуция регионального бюджета)Вместимость зрительного зала800 посадочных местСтепень готовностиФинальная стадия (завершение внутренних отделочных работ и благоустройства)ЭнергоэффективностьПолное утепление фасада минеральной ватой и замена всех оконных блоковИнженерные системыНовые системы приточно-вытяжной вентиляции, электроснабжения и пожаротушенияКлючевые этапы и объемы работ
Архитектурно-строительные решения:
  Проведена полная ревизия кровельной системы и водоотведения.
  Внутренняя отделка: обшивка стен специализированным гипсокартоном, установка декоративных акустических панелей в главном зале для улучшения звуковых характеристик.
Оборудование и интерьер:
  Завершен монтаж центральных осветительных систем (люстр) и амбиентного (атмосферного) освещения.
  Стадия реализации мебели: начата установка кресел в зрительном зале и оснащение административных помещений.
Внешняя инфраструктура:
  Обустройство прилегающей территории: укладка тротуарной плитки, установка малых архитектурных форм (скамеек, урн).
  Освещение: монтаж опор уличного освещения по периметру здания.

## Slide 9
Капитальный ремонт здания Дома культуры в городе Вулканешты

## Slide 10
Проект: Повышение доступа населения к качественной дорожной инфраструктуре и социальной инфраструктуре для граждан микрорайона «Туканяска».
Общая цель: повышение доступа населения к качественной дорожной инфраструктуре и социальной инфраструктуре для граждан микрорайона «Туканяска».
Конкретные цели:
Улучшение дорожной инфраструктуры в зоне ревитализации;
Улучшение доступа граждан к благоустроенным парковым и спортивным зонам в зоне ревитализации микрорайона «Туканяска»;
Приобщение молодого поколения к здоровому образу жизни.
Общая стоимость | из которых: |  |  | 
 | НФРМР | Вклад заявителя | Освоено из НФРМР за 2024 год | Освоенные средства контрибуции на 2025
11 067 189 | 9 960 470 | 1 106 718 | 9 960 470 | 1 106 718

## Slide 11
Notes: Дорожная инфраструктура:
Построен новый участок дороги протяженностью 820 метров.
Обустроен пешеходный тротуар шириной 1,5 метра, что значительно повысило безопасность и комфорт передвижения жителей, особенно в осенне-зимний период.
Спортивный кластер:
Созданы две современные спортивные площадки:
  Специализированное футбольное поле.
  Универсальная площадка для игры в баскетбол и волейбол.
Объекты обеспечивают доступ к качественному спортивному досугу для молодежи микрорайона, который ранее был удален от центральных стадионов.
Благоустройство и парковая зона:
Установлено 29 скамеек и 29 урн для мусора, что позволило сформировать полноценное пространство для социального взаимодействия («Spațiul de interacțiune»).
Проведены работы по озеленению и планировке территории парковой зоны.
Финансовый и юридический статус:
В 2025 году на завершение работ было выделено и освоено 3 826 000 леев.
В октябре 2025 года вся документация по передаче инвестиционных затрат была официально подана бенефициару — Примэрии мун. Комрат. На текущий момент (март 2026) объект находится на балансе города и полностью эксплуатируется населением.

## Slide 12
Проект: «Строительство сетей водоснабжения и канализации района Заялпужье» в мун. Комрат.
Общая цель: Обеспечение доступа к услугам канализации для 391 домов микрорайона Заялпужье в муниципии Комрат
Специфические цели (задачи): 1. Расширение канализационной инфраструктуры посредствам строительства 4,7 км канализационных сетей в «Заялпужье», муниципия Комрат;
2. Увеличение охвата населения услугами канализации с 41,5% домохозяйств, до 46,3 % домохозяйств
Общая стоимость | из которых: |  |  | 
 | НФРМР | Вклад заявителя | Освоено из НФРМР за 2024 год | Использовано средства контрибуции на 2025
4 695 272 | 4 225 745 | 469 527 | 4 225 745 | 469 527
Notes: Итоговые результаты и этапы реализации
Технические параметры:
  Протяженность: Канализационная сеть города была расширена на 4,7 км.
  Охват: Проложенные сети обеспечили возможность подключения для жителей значительной части района Заялпужье, что существенно улучшило санитарно-эпидемиологическую обстановку в пойме реки Ялпуг.
Хронология завершения:
  Строительные работы: Основной этап монтажа труб и колодцев был завершен в декабре 2024 года.
  Дополнительные решения: В июне 2025 года было утверждено решение о замене части работ для оптимизации системы, при этом остаток финансирования на тот момент составлял 840 тыс. леев.
  Приемка: Официальная комиссия приняла строительные работы в сентябре 2025 года.
Передача объекта:
  В октябре 2025 года все инвестиционные затраты и документация были переданы на баланс бенефициара — Примэрии муниципия Комрат. Это позволило специализированным службам (Su-Canal) начать процедуру подключения конечных потребителей к новой магистрали.
Резюме показателей проекта
Итоговое значение Расширение сети 4,7 кмДата завершения работ Декабрь 2024 г.Официальная приемка Сентябрь 2025 г.Статус на 2026 годОбъект сдан в эксплуатацию Экологический эффект Минимизация стоков в почву и бассейн р. Ялпуг

## Slide 13
Notes: Резюме проекта канализации в микрорайоне «Танк»
Суть проекта: Расширение существующих городских сетей канализации для охвата жилого сектора микрорайона «Танк».
Статус в документации: Данная инициатива приводится в качестве примера успешного опыта Примэрии муниципия Комрат в реализации инфраструктурных проектов. Осущствлено 8,9 км канализационных сетей где 7,7 самотечная канализация и 1,2 напорная канализация.
Исполнитель/Партнер: Примэрия муниципия Комрат, имеющая опыт управления строительством водопроводных и канализационных сетей.
Связь с текущим планом: Проект является частью более широкой стратегии города по модернизации коммунальных услуг, наряду с аналогичными работами в районах

## Slide 14
Проект: Строительство системы отопления с использованием геотермальных насосов и с адаптацией существующей системы многоцелевого учебного блока
Общая цель: Внедрение энергоэффективной и экологически устойчивой системы отопления на основе геотермальных тепловых насосов в существующем многоцелевом учебном блоке с целью снижения эксплуатационных расходов.
Специфические цели (задачи): 1. Разработка и внедрение геотермальной системы отопления, оптимально интегрированной с существующей системой отопления многоцелевого учебного блока.
2. Обеспечение значительного сокращения потребления традиционных энергетических ресурсов и связанных с этим операционных расходов на отопление учебного блока.
Общая стоимость | из которых: |  |  | 
 | НФРМР | Вклад заявителя | Освоено из НФРМР за 2025 год | Использовано средства контрибуции на 2025
3 863 630 | 3 477 267 | 386 363 | 0,0 | 0,0
Notes: Продукты проекта — это конкретные материальные и технические результаты, которые будут созданы в ходе реализации.
Тепловой пункт с тепловыми насосами: Установка теплового пункта, оснащенного тремя геотермальными тепловыми насосами типа «грунт-вода» общей мощностью 32,48 кВт.
Геотермальное поле: Обустройство системы сбора тепла земли, состоящей из 34 вертикальных скважин и 34 геотермальных зондов.
Автоматизированная система управления: Создание автоматизированного теплового пункта для точного контроля температуры и распределения теплоносителя конечным потребителям. За 2025 г. по данному проекту были осуществлены 2 раза процедуры государственных закупок, по которые не был квалифицирован подрядчик с надлежащим опытом.